BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến và chọn món để có thể đăng ký cơm trưa thuận tiện Story 2: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng chi phí trong tháng để chủ động theo dõi tiền ăn của mình

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn và lịch sử đặt cơm Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ phát triển hệ thống, không mô tả nhu cầu và giá trị trực tiếp của người dùng

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm: Valuable (có giá trị). Giải thích: Story chưa nêu rõ nhu cầu cụ thể và giá trị có thể kiểm chứng đối với người dùng Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách 4 suất ăn và giá tiền trước khi đặt để chọn được món phù hợp

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (nhỏ, dễ thực hiện). Giải thích: Story gộp quá nhiều chức năng độc lập nên khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng tiền ăn trong tháng để theo dõi chi phí cá nhân

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên đã đặt suất cơm và chưa đến 9h30 ngày ăn When : Nhân viên chọn hủy suất cơm Then : Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất đó |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt suất cơm và đã đến hoặc quá 9h30 ngày ăn When : Nhân viên yêu cầu hủy suất cơm Then : Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá giờ hủy |
| AC-03 | Given : Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày đó When : Nhân viên yêu cầu hủy suất cơm. Then : Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy và không thay đổi dữ liệu |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01 – Must: Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, thay thế sổ giấy SC-06 – Must: Đăng nhập nội bộ giúp xác định đúng nhân viên và hỗ trợ quản lý dữ liệu đặt cơm an toàn

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình của 3 sprint gần nhất: (18+22+20)/3 = 20 SP Chọn các hạng mục: Mã Hạng mục SP SC-01 Đặt suất ăn 5 SC-02 Hủy suất ăn 3 SC-03 Báo áo sơ suất theo món 8 SC-04 Xem lịch sử và chi phí tháng 5 Căn cứ lựa chọn: Nhóm ưu tiên các chức năng giải quyết vấn đề chính của nhân viên và hành chính. Tổng 21 SP gần với velocity trung bình 20 SP, nhưng nhóm cần xác nhận khả năng thực hiện trước khi cam kết Sprint. Nếu muốn thận trọng, có thể giảm xuống 16 SP bằng cách chuyển SC-04 sang Sprint sau

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thành các chức năng đặt và hủy suất ăn trực tuyến, tổng hợp số suất theo món và theo dõi lịch sử chi phí, giúp nhân viên chủ động đặt cơm và hành chính giảm thời gian tổng hợp thủ công

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Đến ngày thứ 5, thực tế còn 15 SP trong khi đường lý tưởng còn 10 SP. Nhóm đang thực hiện chậm hơn kế hoạch 5 SP, cho thấy tiến độ Sprint có nguy cơ bị trễ. Hành động: Tổ chức họp ngắn để xác định công việc đang bị tắc nghẽn, ưu tiên hoàn thành các hạng mục quan trọng nhất và phối hợp hỗ trợ thành viên đang gặp khó khăn